|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Март(25.) | Апрель(1) | (2) | (3) | (4)+май(1) | | (2) | | (3) | | (4) | |
| Модели |  | Создание новых переменных (РСА, кластеризация)  **Выполняет:** каждый | Попробовать несколько МО моделей и выбрать лучшую  **Выполняет:**  Каждый  Построить матрицу для МО для выбора похожих на меня  **Выполняет**: Соня | Прописать систему похожих (в тех, кто нравится похожим **Выполняет:**Маша  Дополнительная модель для системы фильтрации  В**ыполняет:** каждый | | | Система выхода Топ 5  **Выполняет**: Ваня |  | | Корректировка | |
| Интерфейс |  |  |  | Интерфейс  **Выполняет**: Сева | | Интерфейс для доп модели фильтрации  **Выполняет**: Саша | | Итоговый интерфейс  **Выполняет**: вместе | | Корректировка | |
| Координатор | Изучить описание датасета и выбрать переменные  Составить презентацию для отчета |  | Составление структуры отчета, описания проекта. | | | | Составление отчета:описание тех.части | | | Итоги | |
| Дедлайн: | 24.03 | 8.04 | 15.04 | 22.04 | 6.05 | | 13.05 | 20.05 | | 27.05 | |
| Суббота: |  | ВСТРЕЧА | ВСТРЕЧА |  |  | | ВСТРЕЧА | ВСТРЕЧА | |  | |